# בדיקות אינטגרציה בין גופים מוסדיים והמסלקה הפנסיונית לקראת גרסת פברואר 2025

בדיקות האינטגרציה המורחבות והעמידה בהן מבטיחות תקינות, תאימות, פרשנות אחידה, זיהוי ופתרון בעיות שלא נחזו מראש ומוכנות משותפת להפעלת תהליכי העבודה החדשים מול פלח השוק הפנסיוני והמסלקה במועד הנדרש.

מסמך זה מתאר את תהליכי העבודה הצפויים במסגרת פעילות הניסוי, בדיקות המוכנות ואינטגרציה של המסלקה הפנסיונית לקראת גרסת פברואר 2025 שתעלה לאוויר ב – .23.02.2025

בדיקות האינטגרציה יבדקו את תכולת השינויים שהוגדרה במסגרת החוזר האחיד כולל בדיקת תהליכים מקצה לקצה של:

ממשק אירועים גרסה 7

ממשק אחזקות גרסה 9

ממשק משוב מנהלי גרסה 9

ממשק יתרות פיצויים גרסה 5

ממשק ניוד בין קופות גרסה 3

ממשק מעסיקים גרסה 5

האינטגרציה לממשקים הנ"ל תתבצע בשלושה סבבים קבועים מוגדרים מראש.

תהליך האינטגרציה יכלול את השלבים הבאים:

  היערכות והקמת נתונים

  שלושה סבבי בדיקות:

סבב 1 – בין התאריכים 10.11.23 עד ה- 21.11.23

סבב 2 – בין התאריכים 1.12.23 עד ה- 26.12.23

סבב 3 – בין התאריכים 12.1.25 עד ה- 23.1.25

  אישורי מעבר יישלחו לקופות עד לתאריך 6.2.25

# הקדמה

## כללי

לקראת עליית גרסת פברואר 2025, הכוללת את השינויים שפורסמו בחוזר גופים מוסדיים 2024-9-3 "חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני – עדכון"), תקיים המסלקה בדיקות אינטגרציה מול הגופים המוסדיים לבדיקת מוכנות השוק לעלייה לאוויר.

תכולת בדיקות האינטגרציה מכילה תסירטים לבדיקת כל השינויים בכל הממשקים לפי דרישות רשות שוק ההון. במהלך הבדיקות ייבדקו תהליכים מקצה ויתורגלו מירב התסריטים והמקרים השונים כך שניתן יהיה לוודא את מוכנות כלל השוק לפני הפעלה מבצעית של הגרסה החדשה.

התסריטים הנבדקים יורצו במהלך 3 סבבים. חלוקת הבדיקות בין הסבבים בוצעה כך שהמורכבות והיקף הבדיקות יבתבצע בסדר עולה:

סבב 1 – יכיל סט ראשון של תסריטים מכל הממשקים ומטרתו לוודא מוכנות טכנית של הגופים והמסלקה לקראת הסבב ה- 2.

סבב 2 - יכיל  סט תסריטים שמקיף את כלל השינויים שבוצעו – טכניים ותהליכיים.

סבב 3 – יכיל חזרה של תסריטים מסבבים קודמים ותסריטים נוספים כולל גם תסריטים על נתונים מסביבת הייצור.

חובת ההשתתפות בבדיקות האינטגרציה חלה על כל הגופים המוסדיים. האינטגרציה הנה ברמת קופה (אמ"ה) – אישור המוכנות יינתן לקופה בסיום האינטגרציה ובמידה ועל התנאים למעבר מולאו. הערה – ישנם תסריטים שאינם רלוונטיים לכל סוגי הקופות. האישור לקופה יינתן על בסיס התסריטים הרלוונטיים בלבד.

לצורך ביצוע הבדיקות הקופות נדרשות להקים/ לאתר נתונים בסביבת הבדיקות על מנת לעמוד בתנאים הנדרשים להרצת התתריטים כפי שמפורט במסמך זה.

## תכולת המסמך

מסמך זה מכיל את הנושאים הבאים:

שיטת הבדיקות –עבור כל ממשק מופיע פירוט של הנושאים הנבדקים, קופות משתתפות, היערכות נדרשת לביצוע הבדיקות, אופן הרצת הבדיקות, בקרות שיבוצעו ע"י המסלקה וקריטריונים למעבר וקבלת אישור מוכנות להפעלה בייצור

פירוט תהליכים – פירוט תהליכי הבדיקות שיבוצעו לצורך הרצת התסריטים בכל אחד מהממשקים הנבדקים

תסריטי בדיקות – לפי ממשק – פירוט רשימת התסריטים הנבדקים לפי מיון של ממשק כולל סימון האם התסריט רלוונטי לכל סוג של קופה

תסריטי בדיקות – לפי סבב – פירוט רשימת התסריטים הנבדקים לפי מיון של סבב כולל סימון האם התסריט רלוונטי לכל סוג של קופה

נתונים נדרשים להקמה עבור הרצת הבדיקות – פירוט הנתונים אותם נדרשת הקופה להקים/ לאתר בסביבת הבדיקות לצורך הרצת התסריטים. לתשומת לבכם – למסמך זה מצורף קובץ אקסל עם רשימת התסריטים המלאה ולצידם הנתונים שישמשו את התסריט

#### לו"ז וסבבים

| שלב | משך (בשבועות) | תאריך התחלה | תאריך סיום |
| --- | --- | --- | --- |
| סבב 1 | 2 | 10.11.24 | 21.11.24 |
| תיקונים | 1 | 24.11.24 | 28.11.24 |
| סבב 2 | 4 | 1.12.24 | 26.12.24 |
| תיקונים | 2 | 29.12.24 | 9.1.25 |
| סבב 3 | 2 | 12.1.25 | 23.1.25 |
| תיקונים והשלמות לצורך קבלת אישורים | 1 | 26.1.25 | 30.1.25 |
| שליחת אישורים |  |  | 6.2.25 |

# שיטת הבדיקות

## ממשק אירועים

#### נושאים נבדקים

במסגרת ביצוע בדיקות אינטגרציה לממשק אירועים, ייבדקו הנושאים הבאים:

- קליטה תקינה של ממשק אירועים בגרסה 7

- קליטה תקינה של ממשק אירועים בדיווח קודי אירוע של בקשות מידע ליתרות פיצויים

- קליטה תקינה של ממשק אירועים בדיווח קודי אירוע של העברת מסמכים לחברה מנהלת

- קליטה תקינה של ממשק אירועים בדיווח קודי אירוע שבהם לא בוצע שינוי לצורך בדיקת רגרסיה

#### קופות משתתפות באינטגרציה

חובת ההשתתפות בבדיקות אינטגרציה לממשק אירועים חלה על:

קודי אירוע של בקשות מידע ליתרות פיצויים – קופות המנהלות כספי פיצויים בלבד

שאר קודי האירועים – כל הקופות

#### היערכות לבדיקות

לצורך ביצוע בדיקות לממשק אירועים והרצה תקינה של התסריטים המפורטים במסמך זה, הקופות נדרשות להקים או לאתר נתונים בסביבת הבדיקות לפי המפורט בכל תסריט.

#### הרצת הבדיקות

בדיקת ממשק אירועים תתבצע על בסיס אירועים שיופצו לקופות ע"י המסלקה לפי הגדרות התסריטים. הפצת האירועים תתבצע לפי התוכנית המפורטת במסמך זה ובמועד שיפורסם מראש לפני תחילת כל סבב.

#### בקרות

במהלך האינטגרציה תבצע המסלקה את הבקרות הבאות לבדיקת תקינות קליטת ממשק אירועים:

- בקרה על קליטה תקינה של ממשק אירועים ודיווח משוב א' טכני תקין למסלקה המודיע על קליטת האירוע באופן תקין ע"י הקופה

- בקרה על דחיות טכניות המדווחות במשוב א' ע"י הקופות. במקרה של דחייה מוצדקת המסלקה תבצע תיקון והפצה חוזרת של האירוע. במקרה של דחייה שאינה מוצדקת, הקופה נדרשת לקלוט את האירוע ולהמשיך בביצוע התסריט כנדרש

#### קריטריונים למעבר וקבלת אישורי מוכנות להפעלה בסביבת הייצור

קליטה תקינה של כל האירועים שהופצו לקופה ודיווח משוב א' תקין למסלקה

מענה תקין לפי דרישות התסריט לאירועים

## ממשק אחזקות

#### נושאים נבדקים

במסגרת ביצוע בדיקות אינטגרציה לממשק אחזקות, ייבדקו הנושאים הבאים:

- דיווח תקין של ממשק אחזקות בגרסה 9

- דיווח ממשק אחזקות תקין עם ריסק זמני

- דיווח ממשק אחזקות תקין עם סוג תוכנית או חשבון שכיר ועצמאי

- דיווח ממשק אחזקות עם יתרות לגיל פרישה בכל סוגי המוצרים בהם נדרש לדווח נתונים אלו

- דיווח ממשק אחקות תקין עם ערכים שונים בשדה "כולל זכאות להבטחת תשואה" ודיווח תקין בכל השדות בהם קיימת דרישה לדווח ערכים בהתאם לערך שדווח בשדה הנ"ל

- דיווח ממשק אחזקות תקין עם מידע של תאריך תום תוקף ייפוי כוח של בעל רשיון

- עמידה ב- SLA למענה ממשק אחזקות (סבב 3 בלבד)

#### גופים משתתפים באינטגרציה

חובת ההשתתפות בבדיקות אינטגרציה לממשק אחזקות חלה על כל הקופות בהתאם לתסריטים שהוגדרו

#### היערכות לבדיקות

לצורך ביצוע בדיקות לממשק אחזקות והרצה תקינה של התסריטים המפורטים במסמך זה, הקופות נדרשות להקים או לאתר נתונים בסביבת הבדיקות לפי המפורט בכל תסריט.

#### הרצת הבדיקות

בדיקת ממשק אחזקות תתבצע על בסיס אירועים שיופצו לקופות ע"י המסלקה לפי הגדרות התסריטים ודיווח מענה של אחזקות ע"י הקופה. את המענה יש לדווח בהתאם לדרישות התסריטים המפורטים ובמועד שיפורסם מראש לפני תחילת כל סבב.

#### בקרות

במהלך האינטגרציה תבצע המסלקה את הבקרות הבאות לבדיקת תקינות מענה של ממשק אחזקות:

- בקרה שדווח ממשק אחזקות תקין ובהתאם לדרישות התסריט

- בקרה על עמידה ב- SLA (סבב 3 בלבד)

- ניתוח של דחיות טכניות המדווחות במשוב א' מהמסלקה על ממשקי אחזקות שדווחו מהקופות. במקרה של דחייה מוצדקת המסלקה תודיע לקופה והיא נדרשת לבצע תיקון ולשלוח ממשק אחזקות מתקן. במקרה של דחייה שאינה מוצדקת, המסלקה תבצע תיקון ובמידת האפשר תבצע קליטה מחדש של הממשק שדווח ע"י הקופה

#### קריטריונים למעבר וקבלת אישורי מוכנות להפעלה בסביבת הייצור

קליטה תקינה במערכת המסלקה של ממשקי האחזקות שדווחו ע"י הקופה

דיווח ממשק אחזקות תקין ובהתאם לתסריט

עמידה ב- SLA (סבב 3 בלבד)

## ממשק יתרות פיצויים

#### נושאים נבדקים

במסגרת ביצוע בדיקות אינטגרציה לממשק יתרות פיצויים, ייבדקו הנושאים הבאים:

- דיווח תקין של ממשק יתרות פיצויים בכל אחד מהמבנים החדשים שפורסמו בגרסה 5

- דיווח תקין ומענה לסוגים השונים של בקשות המידע:

  - 9300/9302 – מענה לבקשה שדווחה ע"י מעסיק/ מתפעל כולל מידע על חברות בנות ובקשה חד פעמית או מתמשכת

  - 9301/9303 – מענה לבקשה שדווחה ע"י מעסיק/ מתפעל כולל מידע על חברות בנות, כספים בסעיף 14 או ללא כספים בסעיף 14 ובהתאם לאישור עובד שדווח באירוע

  - 9305/9306 – מענה לבקשה שדווחה ע"י חוסך/ בעל רישיון בשם חוסך כולל מידע על יתרות פיצויים של מעסיק נוכחי ומעסיקים קודמים

- עמידה ב- SLA למענה של מידע על יתרות פיצויים (סבב 3 בלבד)

#### גופים משתתפים באינטגרציה

חובת ההשתתפות בבדיקות אינטגרציה לממשק יתרות פיצויים חלה על קופות המנהלות כספי פיצויים. קופות שאינן מנהלות כספי פיצויים לא נדרשות לבצע בדיקות לממשק זה.

#### היערכות לבדיקות

לצורך ביצוע בדיקות לממשק יתרות פיצויים והרצה תקינה של התסריטים המפורטים במסמך זה, הקופות נדרשות להקים או לאתר נתונים בסביבת הבדיקות לפי המפורט בכל תסריט.

בנוסף, הקופות נדרשות להיערך לקראת סבב 3 עם נתונים של סביבת הייצור בסביבת הבדיקות עבור מספר מצומצם של מעסיקים. רשימת המעסיקים יפורסמו עד לתאריך 31.8.24.

#### הרצת הבדיקות

בדיקת ממשק יתרות פיצויים תתבצע על בסיס אירועים שיופצו לקופות ע"י המסלקה לפי הגדרות התסריטים ודיווח מענה של יתרות פיצויים ע"י הקופה. את המענה יש לדווח בהתאם לדרישות התסריטים המפורטים ובמועד שיפורסם מראש לפני תחילת כל סבב.

#### בקרות

במהלך האינטגרציה תבצע המסלקה את הבקרות הבאות לבדיקת תקינות מענה של ממשק יתרות פיצויים:

- בקרה שדווח ממשק יתרות פיצויים תקין ובהתאם לדרישות התסריט

- בקרה על עמידה ב- SLA (סבב 3 בלבד)

- ניתוח של דחיות טכניות המדווחות במשוב א' מהמסלקה על ממשקי יתרות פיצויים שדווחו מהקופות. במקרה של דחייה מוצדקת המסלקה תודיע לקופה והיא נדרשת לבצע תיקון ולשלוח ממשק יתרות פיצויים מתקן. במקרה של דחייה שאינה מוצדקת, המסלקה תבצע תיקון ובמידת האפשר תבצע קליטה מחדש של הממשק שדווח ע"י הקופה.

#### קריטריונים למעבר וקבלת אישורי מוכנות להפעלה בסביבת הייצור

קליטה תקינה במערכת המסלקה של ממשקי יתרות פיצויים שדווחו ע"י הקופה

דיווח ממשק יתרות פיצויים תקין ובהתאם לתסריט

עמידה ב- SLA (סבב 3 בלבד)

## ממשק ניוד

#### נושאים נבדקים

במסגרת ביצוע בדיקות אינטגרציה לממשק ניוד, ייבדקו הנושאים הבאים:

- דיווח תקין של כל הנספחים בגרסה 3 של ממשק הניוד

- דיווח תקין של נספח ז+ ח כולל מידע על תקופת אכשרה

- דיווח תקין של נספח ז + ח כולל מידע על התחשבנות על כספי פיצויים

#### גופים משתתפים באינטגרציה

חובת ההשתתפות בבדיקות אינטגרציה לממשק ניוד חלה על כל הקופות בהתאם לתסריטים שהוגדרו

#### היערכות לבדיקות

תהליך בדיקות האינטגרציה של ממשק הניוד יבוצע במתכונת בדיקות מקצה לקצה בין הקופות ועל בסיס חלוקה של קופה מקבלת וקופה מעבירה שייקבעו מראש ע"י המסלקה ויפורסמו עד לתאריך 31.8.24.

#### הרצת הבדיקות

בדיקת ממשק ניוד תתבצע על בסיס דיאלוג שיתבצע בין זוגות של קופות לפי הציוות שיפורסם על ידי המסלקה. באחריות הקופה המקבלת ליזום ולדווח נספח א + ד בהתאם לדרישות התסריט. המשך הדיאלוג לאחר קליטת נספח א + ד אצל הקופה המעבירה יתבצע בהתאם לדרישות התסריט ושלבי התהליך שהוגדרו.

#### בקרות

במהלך האינטגרציה תבצע המסלקה את הבקרות הבאות לבדיקת תקינות דיווח ממשק ניוד:

- בקרה על דיווח נספחים באופן תקין ובהתאם לדרישות התסריט

- ניתוח של דחיות טכניות המדווחות במשוב א' מהמסלקה על ממשקי ניוד שדווחו מהקופות. במקרה של דחייה מוצדקת המסלקה תודיע לקופה והיא נדרשת לבצע תיקון ולשלוח ממשק מתקן. במקרה של דחייה שאינה מוצדקת, המסלקה תבצע תיקון ובמידת האפשר תבצע קליטה מחדש של הממשק שדווח ע"י הקופה.

#### קריטריונים למעבר וקבלת אישורי מוכנות להפעלה בסביבת הייצור

קליטה תקינה במערכת המסלקה של ממשקי ניוד שדווחו ע"י הקופה

דיווח ממשק ניוד תקין ובהתאם לתסריט

## ממשק מעסיקים

#### נושאים נבדקים

במסגרת ביצוע בדיקות אינטגרציה לממשק מעסיקים, ייבדקו הנושאים הבאים:

- קליטה תקינה של כל הממשקים בגרסה 5 של ממשק מעסיקים

- קליטה תקינה של דיווח שוטף ממתפעל/ מעסיק הכולל מספר מנות ממעסיק עם העברה כספית אחת

- קליטה תקינה של דיווח שוטף ממתפעל/ מעסיק הכולל מספר מנות ממתפעל עבור מספר מעסיקים בקובץ אחד עם העברה כספית אחת

- קליטה תקינה של דיווח שוטף ממתפעל/ מעסיק הכולל מספר מנות ממתפעל עבור מספר מעסיקים בקובץ אחד עם העברה כספית לכל מעסיק בנפרד

- דיווח היזון מסכם עם השבת כספים יזומה ע"י גוף מוסדי שבוצעה ע"י מספר העברות בשבוע אחד

- דיווח היזון מסכם על דיווח שלילי של עובד שביצע ניוד כספים לקופה אחרת

- דיווח היזון מסכם שנתי

#### גופים משתתפים באינטגרציה

חובת ההשתתפות בבדיקות אינטגרציה לממשק מעסיקים חלה על כל הקופות.

#### היערכות לבדיקות

לצורך ביצוע בדיקות לממשק מעסיקים והרצה תקינה של התסריטים המפורטים במסמך זה, הקופות נדרשות להקים או לאתר נתונים בסביבת הבדיקות לפי המפורט בכל תסריט.

#### הרצת הבדיקות

בדיקת ממשק מעסיקים תתבצע על בסיס דיווחי ממשק מעסיקים שיופצו לקופות ע"י המסלקה לפי הגדרות התסריטים ודיווח מענה של היזון מסכם שוטף או שבועי ע"י הקופה. את המענה יש לדווח בהתאם לדרישות התסריטים ובמועד שיפורסם מראש לפני תחילת כל סבב.

#### בקרות

במהלך האינטגרציה תבצע המסלקה את הבקרות הבאות לבדיקת תקינות קליטת דיווח ממשק מעסיקים ודיווח היזון מסכם:

- בקרה על דיווח היזונים מסכמים באופן תקין ובהתאם לדרישות התסריט

- ניתוח של דחיות טכניות המדווחות במשוב א' מהמסלקה על ממשקי היזון מסכם שדווחו מהקופות. במקרה של דחייה מוצדקת המסלקה תודיע לקופה והיא נדרשת לבצע תיקון ולשלוח ממשק מתקן. במקרה של דחייה שאינה מוצדקת, המסלקה תבצע תיקון ובמידת האפשר תבצע קליטה מחדש של הממשק שדווח ע"י הקופה.

#### קריטריונים למעבר וקבלת אישורי מוכנות להפעלה בסביבת הייצור

קליטה תקינה במערכת המסלקה של היזונים מסכמים שדווחו ע"י הקופה

דיווח מענים תקינים ובהתאם לתסריט

## ממשק משוב מנהלי

#### נושאים נבדקים

במסגרת ביצוע בדיקות אינטגרציה לממשק משוב מנהלי, ייבדקו הנושאים הבאים:

- דיווח וקליטה תקינים של ממשק משוב מנהלי בגרסה 9 (משוב א' ומשוב ב')

#### גופים משתתפים באינטגרציה

חובת ההשתתפות בבדיקות אינטגרציה לממשק משוב מנהלי חלה על כל הקופות.

#### היערכות לבדיקות

לא נדרשת היערכות מיוחדת לצורך ביצוע בדיקות ממשק משוב מנהלי

#### הרצת הבדיקות

בדיקת ממשק משוב מנהלי תתבצע באמצעות הרצת הבדיקות של כלל הממשקים הנבדקים במסגרת בדיקות האינטגרציה. לא נדרש להריץ תסריטים ייעודיים לממשק משוב מנהלי.

#### בקרות

במהלך האינטגרציה תבצע המסלקה את הבקרות הבאות לבדיקת תקינות קליטה ודיווח של  ממשק משוב מנהלי:

- בקרה על דיווח משוב א' מהקופה אל המסלקה על דיווחים מהמסלקה לקופות

- בקרה על דיווח תקין של משובי ב' באופן תקין ובהתאם לדרישות התסריטים של הממשקים השונים

- ניתוח של דחיות טכניות המדווחות במשוב א' מהמסלקה על ממשקי משוב מנהלי שדווחו מהקופות. במקרה של דחייה מוצדקת המסלקה תודיע לקופה והיא נדרשת לבצע תיקון ולשלוח ממשק משוב מנהלי מתקן. במקרה של דחייה שאינה מוצדקת, המסלקה תבצע תיקון ובמידת האפשר תבצע קליטה מחדש של הממשק שדווח ע"י הקופה

#### קריטריונים למעבר וקבלת אישורי מוכנות להפעלה בסביבת הייצור

דיווח תקין של ממשקים ע"י הקופה ובהתאם לתסריטים

# פירוט תהליכים

להלן פירוט התהליכים שיבוצעו לצורך בדיקת התסריטים (בהמשך ליד כל תסריט מצויין התהליך המתאים לבדיקה):

| שם תהליך | ממשקים נבדקים | פירוט שלבים בתהליך | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| בקשות מידע | אירועים, יתרות פיצויים, אחזקות, משוב מנהלי | - הפצת קובץ ממשק אירועים ע"י המסלקה בהתאם לדרישות התסריט ובהתבסס על הנתונים שפורסמו כדרישות לתסריט והוקמו ע"י הקופה בזמן ההיערכות לאינטגרציה - קליטת ממשק אירועים ע"י הקופה ודיווח משוב א' תקין למסלקה - דיווח מענה ע"י הקופה בממשק המתאים ולפי דרישות התסריט - קליטת המענה במסלקה ודיווח משוב א' תקין לקופה | הפצת האירועים והמועד הנדרש למענה במהלך 2 הסבבים הראשונים ייקבעו בתחילת כל סבב ולא יהיו בהכרח לפי מועדי ה- SLA למענה המפורסמים בחוזר. סבב 3 יתנהל לפי ה- SLA הנדרש למענה אלא אם צויין אחרת בתסריט |
| דיווח שוטף + דיווח שלילי + היזון מסכם ראשוני | מעסיקים | - הפצת קובץ ממשק מעסיקים – דיווח שוטף בהתאם לדרישות התסריט ובהתבסס על הנתונים שפורסמו כדרישות לתסריט והוקמו ע"י הקופה בזמן ההיערכות לאינטגרציה - קליטת ממשק מעסיקים – דיווח שוטף ע"י הקופה ודיווח משוב א' תקין למסלקה - דיווח מענה של היזון מסכם ראשוני ע"י הקופה ולפי דרישות התסריט - קליטת היזון מסכם ראשוני במסלקה ודיווח משוב א' תקין לקופה | הפצת דיווח ממשק מעסיקים והמועד הנדרש למענה במהלך 2 הסבבים הראשונים ייקבעו בתחילת כל סבב ולא יהיו בהכרח לפי מועדי ה- SLA למענה המפורסמים בחוזר. סבב 3 יתנהל לפי ה- SLA הנדרש למענה אלא אם צויין אחרת בתסריט |
| היזון מסכם שבועי | מעסיקים | - הפצת קובץ ממשק מעסיקים – דיווח שוטף בהתאם לדרישות התסריט ובהתבסס על הנתונים שפורסמו כדרישות לתסריט והוקמו ע"י הקופה בזמן ההיערכות לאינטגרציה - קליטת ממשק מעסיקים – דיווח שוטף ע"י הקופה ודיווח משוב א' תקין למסלקה - דיווח מענה של היזון מסכם ראשוני ע"י הקופה ולפי דרישות התסריט - קליטת היזון מסכם ראשוני במסלקה ודיווח משוב א' תקין לקופה - דיווח מענה של היזון מסכם שבועי ע"י הקופה ולפי דרישות התסריט - קליטת היזון מסכם שבועי במסלקה ודיווח משוב א' תקין לקופה | לצורך בדיקת מענה של היזון שבועי יידרשו הקופות לדווח במענה של היזון מסכם ראשוני סטטוס 2 על מנת להמשיך את התסריט להיזון שבועי כנדרש |
| היזון מסכם שנתי | מעסיקים | - דיווח היזון מסכם שנתי ע"י הקופה בהתבסס על הנתונים שפורסמו כדרישות לתסריט והוקמו ע"י הקופה בזמן ההיערכות לאינטגרציה - קליטת היזון מסכם שנתי במסלקה ודיווח משוב א' תקין לקופה |  |
| תהליך ניוד מלא עד העברה מקופה מעבירה לקופה מקבלת | ניוד – נספחים א + ד, ה/ ה1, ז+ ח על נספח א + ד | - דיווח נספח א + ד ע"י קופה מקבלת לפי דרישות התסריט ולקופה המעבירה שנקבעה בזמן ההיערכות לאינטגרציה ע"י המסלקה הפנסיונית - קליטת נספח א + ד במסלקה, דיווח משוב א' תקין לקופה והפצת נספח א + ד לקופה המעבירה - קליטת נספח א + ד בקופה מעבירה ודיווח משוב א' תקין למסלקה - דיווח נספח ה' 1 על א + ד ע"י קופה מעבירה - קליטת נספח ה' 1 על א + ד במסלקה, דיווח משוב א' תקין לקופה והפצת נספח ה' 1 לקופה מקבלת - קליטת נספח ה' 1 בקופה מקבלת ודיווח משוב א' תקין למסלקה - דיווח נספח ז + ח על א + ד ע"י קופה מעבירה - קליטת נספח ז + ח על א + ד במסלקה, דיווח משוב א' תקין לקופה והפצת נספח ז + ח לקופה מקבלת - קליטת נספח ז + ח על א + ד בקופה מקבלת ודיווח משוב א' תקין במסלקה - דיווח נספח ה 1 על נספח ז + ח ע"י קופה מקבלת - קליטת נספח ה 1 על נספח ז + ח במסלקה, דיווח משוב א' תקין לקופה והפצת נספח ה 1 על נספח ז + ח לקופה מעבירה | לוחות זמנים ומהלך תהליך הניוד ייקבע בתחילת כל סבב לפי דרישות התסריט ותוכנית החלוקה של תסריטים לפי סבבים |
| תהליך ניוד שמסתיים בשימור ע"י קופה מעבירה | ניוד – נספחים א + ד, ה/ ה1, ו, ז + ח על החזר הפקדות | - דיווח נספח א + ד ע"י קופה מקבלת לפי דרישות התסריט ולקופה המעבירה שנקבעה בזמן ההיערכות לאינטגרציה ע"י המסלקה הפנסיונית - קליטת נספח א + ד במסלקה, דיווח משוב א' תקין לקופה והפצת נספח א + ד לקופה המעבירה - קליטת נספח א + ד בקופה מעבירה ודיווח משוב א' תקין למסלקה - דיווח נספח ה' 1 על א + ד ע"י קופה מעבירה - קליטת נספח ה' 1 על א + ד במסלקה, דיווח משוב א' תקין לקופה והפצת נספח ה' 1 לקופה מקבלת - קליטת נספח ה' 1 בקופה מקבלת ודיווח משוב א' תקין למסלקה - דיווח נספח ו על א + ד ע"י קופה מעבירה - קליטת נספח ו על א + ד במסלקה, דיווח משוב א' תקין לקופה והפצת נספח ו לקופה מקבלת - קליטת נספח ו על א + ד בקופה מקבלת ודיווח משוב א' תקין במסלקה - דיווח נספח ה 1 (קוד 24) על נספח ו ע"י קופה מקבלת - קליטת נספח ה 1 על נספח ו במסלקה, דיווח משוב א' תקין לקופה והפצת נספח ה 1 על נספח ו לקופה מעבירה - דיווח נספח ז + ח (החזר הפקדות) על נספח ו ע"י קופה מקבלת - קליטת נספח ז + ח (החזר הפקדות) על נספח ו במסלקה, דיווח משוב א' תקין לקופה והפצת נספח ז + ח על נספח ו לקופה מעבירה - קליטת נספח ז + ח (החזר הפקדות) על נספח ו ע"י קופה מעבירה ודיווח משוב א' תקין למסלקה - דיווח נספח ה' 1 על נספח ז + ח (החזר הפקדות) על נספח ו ע"י קופה מעבירה - קליטת נספח ה 1 על נספח ז + ח (החזר הפקדות) במסלקה, דיווח משוב א' תקין לקופה והפצת נספח ה 1 על נספח ז + ח (החזר הפקדות) לקופה המקבלת - קליטת נספח ה 1 על נספח ז + ח (החזר הפקדות) ע"י קופה מקבלת ודיווח משוב א' תקין למסלקה | לוחות זמנים ומהלך תהליך הניוד ייקבע בתחילת כל סבב לפי דרישות התסריט ותוכנית החלוקה של תסריטים לפי סבבים |
| העברת נספח א' מבעל רשיון לקופה מקבלת | ניוד – נספח א, ה/ ה1 | - הפצת נספח א' מהמסלקה לקופה המקבלת - קליטת נספח א' ע"י קופה מקבלת ודיווח משוב א' תקין למסלקה |  |

# תסריטי בדיקות – לפי ממשק

|  |  |  |  |  |  |  |  | ביטוח | פנסיה |  | גמל |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| מספר תסריט | ממשק | תהליך בדיקה | קוד אירוע | גורם שולח | תסריט | תוצאה צפויה | סבב | 1, 6, 5, 7, 8 | 2 - חדשה | 2 - ותיקה | 3 | 4 | 9 | 10 |
| 1 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9301 | מתפעל | בקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים הרשומות לזכות עובד מסויים לצורך מילוי טופס 161 מגוף מסוים - בקשה ממתפעל בשם מעסיק כולל אישור עובד, כאשר על יתרות הפיצויים של העובד חל סעיף 14 במשך כל תקופת העסקתו | קליטה תקינה של אירוע 9301 הכולל אישור העובד למעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים ודיווח מענה תקין של ממשק יתרות פיצויים כולל יתרות בסעיף 14 | 2 | V | V | V | V |  |  |  |
| 2 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9301 | מתפעל | בקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים הרשומות לזכות עובד מסויים לצורך מילוי טופס 161 מגוף מסוים - בקשה ממתפעל בשם מעסיק ללא אישור עובד, כאשר על יתרות הפיצויים של העובד לא חל סעיף 14 | קליטה תקינה של אירוע 9301 שאינו כולל אישור העובד למעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים ודיווח מענה תקין של ממשק יתרות פיצויים שאינו כולל יתרות בסעיף 14 (לעובד יתרות פיצויים והוא אינו חתום על סעיף 14) | 1 | V | V | V | V |  |  |  |
| 3 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9301 | מעסיק | בקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים הרשומות לזכות עובד מסויים לצורך מילוי טופס 161 מגוף מסוים - בקשה ממעסיק כולל אישור עובד, כאשר על יתרות הפיצויים של העובד חל סעיף 14 החל במועד כלשהו במהלך מתקופת העסקתו | קליטה תקינה של אירוע 9301 הכולל אישור העובד למעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים ודיווח מענה תקין של ממשק יתרות פיצויים עם כספים בסעיף 14 וגם כספים שאינם בסעיף 14 | 2 | V | V | V | V |  |  |  |
| 4 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9301 | מעסיק | בקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים הרשומות לזכות עובד מסויים לצורך מילוי טופס 161 מגוף מסוים - בקשה ממעסיק ללא אישור עובד, כאשר על יתרות הפיצויים של העובד חל סעיף 14 במשך כל תקופת העסקתו | קליטה תקינה של אירוע 9301 שאינו כולל אישור העובד למעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים ודיווח מענה תקין של ממשק משוב מנהלי עם קוד 1008 - עובד חתום על סעיף 14 (כל היתרות של העובד הן תחת סעיף 14) | 1 | V | V | V | V |  |  |  |
| 5 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9301 | מעסיק | בקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים הרשומות לזכות עובד מסויים לצורך מילוי טופס 161 מגוף מסוים - בקשה ממעסיק כולל אישור עובד עבור עובד שאינו חתום על סעיף 14 | קליטה תקינה של אירוע 9301 שכולל אישור העובד למעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים ודיווח מענה תקין של ממשק יתרות פיצויים ללא כספים בסעיף 14 (העובד אינו חתום על סעיף 14) | 2 | V | V | V | V |  |  |  |
| 6 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9301 | מעסיק | בקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים הרשומות לזכות עובד מסויים לצורך מילוי טופס 161 מגוף מסוים - בקשה ממעסיק כולל אישור עובד וכולל בקשה לחברות בנות | קליטה תקינה של אירוע 9301 הכולל אישור העובד למעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים + חברות בנות ודיווח מענה תקין של ממשק יתרות פיצויים כולל יתרות בסעיף 14 כולל עבור חברות הבנות | 2 | V | V | V | V |  |  |  |
| 7 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9301 | מעסיק | בקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים הרשומות לזכות עובד מסויים לצורך מילוי טופס 161 מגוף מסוים - בקשה ממעסיק כולל אישור עובד עבור עובד שאינו חתום על סעיף 14 | קליטה תקינה של אירוע 9301 ודיווח מענה יתרות פיצויים עם מספר מעמדות מס לעובד | 2 | V | V | V | V |  |  |  |
| 8 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9301 | מעסיק | בקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים הרשומות לזכות עובד מסויים לצורך מילוי טופס 161 מגוף מסוים - בקשה ממעסיק כולל אישור עובד עבור עובד שאינו חתום על סעיף 14 | קליטה תקינה של אירוע 9301 ודיווח מענה יתרות פיצויים עם מידע על עובד שהתחיל לקבל קצבה טרם פרישה | 3 | V | V | V | V |  |  |  |
| 9 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9301 | מתפעל | בקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים הרשומות לזכות עובד מסויים לצורך מילוי טופס 161 מגוף מסוים - בקשה ממתפעל בשם מעסיק כולל אישור עובד עבור עובד שחתום על סעיף 14 | כולל אישור עובד למידע על יתרות של סעיף 14 – נתוני ייצור | 3 | V | V | V | V |  |  |  |
| 10 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9303 | מתפעל | בקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים הרשומות לזכות עובד מסויים לצורך מילוי טופס 161 מגוף מסוים - בקשה ממתפעל בשם מעסיק כולל אישור עובד וכאשר על יתרות הפיצויים של העובד חל סעיף 14 | קליטה תקינה של אירוע 9303 הכולל אישור העובד למעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים ודיווח מענה תקין של ממשק יתרות פיצויים כולל יתרות בסעיף 14 | 2 | V | V | V | V |  |  |  |
| 11 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9303 | מעסיק | בקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים הרשומות לזכות עובד מסויים לצורך מילוי טופס 161 מגוף מסוים - בקשה ממעסיק ללא אישור עובד וכאשר על יתרות הפיצויים של העובד לא חל סעיף 14 | קליטה תקינה של אירוע 9303 שאינו כולל אישור העובד למעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים ודיווח מענה תקין של ממשק יתרות פיצויים שאינו כולל יתרות בסעיף 14 | 1 | V | V | V | V |  |  |  |
| 12 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9303 | מעסיק | בקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים הרשומות לזכות עובד מסויים לצורך מילוי טופס 161 מגוף מסוים - בקשה ממעסיק כולל אישור עובד וכולל בקשה למידע על חברות בנות וכאשר על יתרות הפיצויים של העובד חל סעיף 14 | קליטה תקינה של אירוע 9303 הכולל אישור העובד למעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים + חברות בנות ודיווח מענה תקין של ממשק יתרות פיצויים כולל יתרות בסעיף 14 כולל עבור חברות הבנות | 2 | V | V | V | V |  |  |  |
| 13 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9300 | מתפעל | בקשת מעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים ללא סעיף 14 בגין כלל העובדים (יתרות לסופי חודשים) מגוף מוסדי מסוים ממתפעל בשם מעסיק ללא חברות בנות | קליטה תקינה של אירוע 9300 ודיווח מענה תקין של ממשק יתרות פיצויים עם פירוט יתרות של עובדי המעסיק | 1 | V | V | V | V |  |  |  |
| 14 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9300 | מתפעל | בקשת מעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים ללא סעיף 14 בגין כלל העובדים (יתרות לסופי חודשים) מגוף מוסדי מסוים ממתפעל בשם מעסיק כולל חברות בנות | קליטה תקינה של אירוע 9300 הכולל בקשה למידע על חברות בנות ודיווח מענה תקין של ממשק יתרות פיצויים עם פירוט יתרות של עובדי המעסיק כולל עבור חברות הבנות | 2 | V | V | V | V |  |  |  |
| 15 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9300 | מעסיק | בקשת מעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים ללא סעיף 14 בגין כלל העובדים (יתרות לסופי חודשים) מגוף מוסדי מסוים ממעסיק ללא חברות בנות – באופן מתמשך | קליטה תקינה של אירוע 9300 ודיווח מענה תקין של ממשק יתרות פיצויים עם פירוט יתרות של עובדי המעסיק (מענה ראשון בלבד) | 1 | V | V | V | V |  |  |  |
| 16 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9300 | מעסיק | בקשת מעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים ללא סעיף 14 בגין כלל העובדים (יתרות לסופי חודשים) מגוף מוסדי מסוים ממעסיק כולל חברות בנות – באופן מתמשך | קליטה תקינה של אירוע 9300 הכולל בקשה למידע על חברות בנות ודיווח מענה תקין של ממשק יתרות פיצויים עם פירוט יתרות של עובדי המעסיק כולל עבור חברות הבנות (מענה ראשון בלבד) | 3 | V | V | V | V |  |  |  |
| 17 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9300 | מתפעל | בקשת מעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים ללא סעיף 14 בגין כלל העובדים (יתרות לסופי חודשים) מגוף מוסדי מסוים ממתפעל בשם מעסיק ללא חברות בנות – נתוני ייצור | קליטה תקינה של אירוע 9300 ודיווח מענה תקין של ממשק יתרות פיצויים עם פירוט יתרות של עובדי המעסיק (פרטי המעסיק יועברו לכל מוסדי באופן פרטני לצורך היערכות והעברת נתונים מסביבת הייצור לסביבת הבדיקות) | 3 | V | V | V | V |  |  |  |
| 18 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9302 | מתפעל | בקשת מעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים ללא סעיף 14 בגין כלל העובדים (יתרות לסופי חודשים) מכל הגופים המוסדיים ממתפעל בשם מעסיק ללא חברות בנות | קליטה תקינה של אירוע 9302 ודיווח מענה תקין של ממשק יתרות פיצויים עם פירוט יתרות של עובדי המעסיק | 1 | V | V | V | V |  |  |  |
| 19 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9302 | מעסיק | בקשת מעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים ללא סעיף 14 בגין כלל העובדים (יתרות לסופי חודשים) מכל הגופים המוסדיים ממעסיק כולל חברות בנות | קליטה תקינה של אירוע 9302 הכולל בקשה למידע על חברות בנות ודיווח מענה תקין של ממשק יתרות פיצויים עם פירוט יתרות של עובדי המעסיק כולל עבור חברות הבנות | 2 | V | V | V | V |  |  |  |
| 20 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9302 | מתפעל | בקשת מעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים ללא סעיף 14 בגין כלל העובדים (יתרות לסופי חודשים) מכל הגופים המוסדיים ממתפעל בשם מעסיק ללא חברות בנות – באופן מתמשך | קליטה תקינה של אירוע 9302 ודיווח מענה תקין של ממשק יתרות פיצויים עם פירוט יתרות של עובדי המעסיק (מענה ראשון בלבד) | 1 | V | V | V | V |  |  |  |
| 21 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9302 | מעסיק | בקשת מעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים ללא סעיף 14 בגין כלל העובדים (יתרות לסופי חודשים) מכל הגופים המוסדיים ממעסיק כולל חברות בנות – באופן מתמשך | קליטה תקינה של אירוע 9302 הכולל בקשה למידע על חברות בנות ודיווח מענה תקין של ממשק יתרות פיצויים עם פירוט יתרות של עובדי המעסיק כולל עבור חברות הבנות (מענה ראשון בלבד) | 2 | V | V | V | V |  |  |  |
| 22 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9305 | בעל רשיון | בקשה לקבלת מידע מיצרן מסויים על יתרות פיצויים הרשומות לזכות חוסך בגין תקופת עבודתו אצל מעסיק מסויים מהעבר מבעל רשיון בשם חוסך | קליטה תקינה של אירוע 9305 ודיווח מענה יתרות פיצויים תקין | 1 | V | V | V | V |  |  |  |
| 23 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9305 | חוסך | בקשה לקבלת מידע מיצרן מסויים על יתרות פיצויים הרשומות לזכות חוסך בגין תקופת עבודתו אצל מעסיק מסויים מהעבר מחוסך | קליטה תקינה של אירוע 9305 ודיווח מענה יתרות פיצויים תקין | 2 | V | V | V | V |  |  |  |
| 24 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9306 | בעל רשיון | בקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים הרשומות לזכות חוסך מכלל הגופים מבעל רשיון בשם חוסך | קליטה תקינה של אירוע 9306 ודיווח מענה יתרות פיצויים תקין | 2 | V | V | V | V |  |  |  |
| 25 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9306 | חוסך | בקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים הרשומות לזכות חוסך מכלל הגופים מחוסך עם יתרות של מעסיק נוכחי ומעסיק קודם | קליטה תקינה של אירוע 9306 ודיווח מענה יתרות פיצויים תקין | 2 | V | V | V | V |  |  |  |
| 26 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9301 | מעסיק | בקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים הרשומות לזכות עובד מסויים לצורך מילוי טופס 161 מגוף מסוים ממעסיק שאינו קיים אצל הגוף המוסדי | קליטה תקינה של אירוע 9301 ודיווח מענה תקין של משוב ב' | 1 | V | V | V | V |  |  |  |
| 27 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9303 | מעסיק | בקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים הרשומות לזכות עובד מסויים לצורך מילוי טופס 161 מגוף מסוים ממעסיק כולל אישור עובד – נתוני ייצור | קליטה תקינה של אירוע 9303 ודיווח מענה יתרות פיצויים תקין | 3 | V | V | V | V |  |  |  |
| 28 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9301 | מעסיק | בקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים הרשומות לזכות עובד מסויים לצורך מילוי טופס 161 מגוף מסוים ממעסיק ללא אישור עובד אך עם טופס לא תקין כאשר - על יתרות הפיצויים של העובד חל סעיף 14 רק בחלק מתקופת העסקתו | קליטה תקינה של אירוע 9301 ודיווח רק כספי פיצויים שאינם תחת סעיף 14 | 3 | V | V | V | V |  |  |  |
| 29 | אירועים | בקשות מידע | 1800 | בעל רשיון | העברת מסמכים ממפיץ לגוף מוסדי מסויים עבור בקשת הצטרפות | קליטה תקינה של האירוע אצל הגוף המוסדי ודיווח מענה של קוד 1020 בממשק משוב מנהלי | 3 | V |  |  |  |  |  |  |
| 30 | אירועים | בקשות מידע | 1801 | חוסך | העברת מסמכים לאירוע עזיבת מקום עבודה לגוף מוסדי מחוסך – כולל דיווח בלוק מעסיק | קליטה תקינה של האירוע אצל הגוף המוסדי ודיווח מענה של קוד 1020 בממשק משוב מנהלי | 2 | V | V | V | V | V | V | V |
| 31 | אירועים | בקשות מידע | 1801 | בעל רשיון | העברת מסמכים לאירוע עזיבת מקום עבודה לגוף מוסדי מבעל רשיון בשם חוסך – ללא דיווח בלוק מעסיק | קליטה תקינה של האירוע אצל הגוף המוסדי ודיווח מענה של קוד 1020 בממשק משוב מנהלי | 1 | V | V | V | V | V | V | V |
| 32 | אירועים | בקשות מידע | 1802 | בעל רשיון | העברת מסמכים מבעל רשיון בשם חוסך לגוף מוסדי מסויים עבור בקשה לעדכון מסלולים | קליטה תקינה של האירוע אצל הגוף המוסדי ודיווח מענה של קוד 1020 בממשק משוב מנהלי | 3 | V |  |  |  |  |  |  |
| 33 | אירועים | בקשות מידע | 1803 | בעל רשיון | העברת מסמכים מבעל רשיון בשם חוסך לגוף מוסדי מסויים עבור בקשה לעדכון הפקדות | קליטה תקינה של האירוע אצל הגוף המוסדי ודיווח מענה של קוד 1020 בממשק משוב מנהלי | 3 | V |  |  |  |  |  |  |
| 34 | אירועים | בקשות מידע | 1804 | בעל רשיון | העברת מסמכים מבעל רשיון בשם חוסך לגוף מוסדי מסויים עבור בקשה לשינוי הפרשות | קליטה תקינה של האירוע אצל הגוף המוסדי ודיווח מענה של קוד 1020 בממשק משוב מנהלי | 3 | V |  |  |  |  |  |  |
| 35 | אירועים | בקשות מידע | 1810 | מתפעל | העברת מסמכים מאת מתפעל בשם מעסיק לגוף מוסדי | קליטה תקינה של האירוע אצל הגוף המוסדי ודיווח מענה של קוד 1020 בממשק משוב מנהלי | 2 | V | V | V | V | V | V | V |
| 36 | אירועים | בקשות מידע | 1810 | מעסיק | העברת מסמכים מאת מעסיק לגוף מוסדי | קליטה תקינה של האירוע אצל הגוף המוסדי ודיווח מענה של קוד 1020 בממשק משוב מנהלי | 2 | V | V | V | V | V | V | V |
| 37 | אירועים | בקשות מידע | 9100 | בעל רשיון | בקשת מידע מכלל הגופים מבעל רשיון בשם חוסך שמוכר ע"י הגוף המוסדי (מענה של אחזקות) | קליטה תקינה של האירוע אצל הגוף המוסדי ודיווח מענה ממשק אחזקות | 1 | V | V | V | V | V | V | V |
| 38 | אירועים | בקשות מידע | 9100 | חוסך | בקשת מידע מכלל הגופים מחוסך שמוכר ע"י הגוף המוסדי (מענה של אחזקות) | קליטה תקינה של האירוע אצל הגוף המוסדי ודיווח מענה משוב ב' | 1 | V | V | V | V | V | V | V |
| 39 | אירועים | בקשות מידע | 1700 | בעל רשיון | מתן ייפוי כח לבעל רישיון (נספח ב' לחוזר ייפוי כח) עבור חוסך שמוכר ע"י הגוף המוסדי ובעל רשיון שמוכר אצל הגוף המוסדי | קליטה תקינה של האירוע אצל הגוף המוסדי ודיווח מענה משוב ב' המודיע על קליטה תקינה של ייפוי הכוח | 3 | V | V | V | V | V | V | V |
| 40 | אחזקות | בקשות מידע | 9101 | חוסך | בקשת מידע מגוף מוסדי מסוים על חוסך עם ריסק זמני | קליטה תקינה של האירוע אצל הגוף המוסדי ודיווח מענה של ממשק אחזקות עם פוליסה בסטטוס "ריסק זמני" כולל דיווח של תאריך תוקף ריסק זמני | 1 | V | V |  |  |  |  |  |
| 41 | אחזקות | בקשות מידע | 9101 | חוסך | בקשת מידע מגוף מוסדי מסוים על חוסך עם סוג תוכנית/חשבון שכיר ועצמאי | קליטה תקינה של האירוע אצל הגוף המוסדי ודיווח מענה של ממשק אחזקות עם הערך "שכיר ועצמאי" בשדה סוג תוכנית או חשבון | 1 | V | V |  |  |  |  |  |
| 42 | אחזקות | בקשות מידע | 9101 | חוסך | בקשת מידע מגוף מוסדי מסוים על חוסך עם מענה של הערך 1 בשדה "כולל זכאות להבטחת תשואה" | קליטה תקינה של האירוע אצל הגוף המוסדי ודיווח מענה של ממשק אחזקות עם הערך 1 = כן, באמצעות אג"ח מיועדות בלבד בשדה "כולל זכאות להבטחת תשואה" | 2 | V |  |  | V |  |  |  |
| 43 | אחזקות | בקשות מידע | 9101 | חוסך | בקשת מידע מגוף מוסדי מסוים על חוסך עם מענה של הערך 2 בשדה "כולל זכאות להבטחת תשואה" | קליטה תקינה של האירוע אצל הגוף המוסדי ודיווח מענה של ממשק אחזקות עם הערך 2 = כן באמצעות אג"ח מיועדות ו/או מנגנון אפיק השקעה מובטח תשואה בשדה "כולל זכאות להבטחת תשואה" | 2 |  | V | V |  |  |  |  |
| 44 | אחזקות | בקשות מידע | 9101 | חוסך | בקשת מידע מגוף מוסדי מסוים על חוסך עם מענה של הערך 3 בשדה "כולל זכאות להבטחת תשואה" | קליטה תקינה של האירוע אצל הגוף המוסדי ודיווח מענה של ממשק אחזקות עם הערך 3 = כן, באמצעות הבטחת תשואה מתוקף תנאי הפוליסה או תנאי תקנון קופת הגמל בשדה "כולל זכאות להבטחת תשואה" | 2 | V |  |  | V |  |  |  |
| 45 | אחזקות | בקשות מידע | 9101 | חוסך | בקשת מידע מגוף מוסדי מסוים על חוסך עם מענה של הערך 4 בשדה "כולל זכאות להבטחת תשואה" | קליטה תקינה של האירוע אצל הגוף המוסדי ודיווח מענה של ממשק אחזקות עם הערך 4 = לא בשדה "כולל זכאות להבטחת תשואה" | 2 | V |  |  |  | V | V | V |
| 46 | אחזקות | בקשות מידע | 9101 | חוסך | בקשת מידע מגוף מוסדי מסוים על חוסך עם מענה הכולל יתרות חזויות לגיל פרישה | קליטה תקינה של האירוע אצל הגוף המוסדי ודיווח מענה של ממשק אחזקות עם נתונים בבלוק יתרות חזויות לגיל פרישה |  | V | V |  | V |  |  |  |
| 47 | אחזקות | בקשות מידע | 9101 | חוסך | בקשת מידע מגוף מוסדי מסוים על חוסך עם מענה ללא יתרות חזויות לגיל פרישה | קליטה תקינה של האירוע אצל הגוף המוסדי ודיווח מענה של ממשק אחזקות עם נתונים בבלוק יתרות חזויות לגיל פרישה | 2 |  |  | V |  | V | V | V |
| 48 | אחזקות | בקשות מידע | 9101 | חוסך | בקשת מידע מגוף מוסדי מסוים על חוסך עם סוכן ממונה בפוליסה/ חשבון | קליטה תקינה של האירוע אצל הגוף המוסדי ודיווח מענה של ממשק אחזקות עם מיופה כוח מסוג סוכן או יועץ (כולל תאריך תום תוקף ייפוי כוח לבעל רשיון) | 2 | V | V | V | V | V | V | V |
| 49 | מעסיקים | דיווח שוטף | סוג פעולה 1 | מייצג | דיווח קובץ ע"י מייצג הכולל 3 מנות מ- 2 מעסיקים לקופה עם העברה כספית אחת עבור 3 המנות כולל התייחסות לסעיף 14 (עובדים עם סעיף 14, ללא סעיף 14 וסעיף 14 שחל/ התבטל בתאריך מסוים) | קליטה תקינה של דיווח שוטף ודיווח היזון מסכם שוטף המאשר קליטת הכספים וההפרשות | 2 | V | V | V | V | V |  |  |
| 50 | מעסיקים | דיווח שוטף | סוג פעולה 1 | מעסיק | דיווח ממעסיק לקופה של שתי מנות בקובץ והעברה כספית אחת כולל התייחסות לסעיף 14 (עובדים עם סעיף 14, ללא סעיף 14 וסעיף 14 שחל/ התבטל בתאריך מסוים) | קליטה תקינה של דיווח שוטף ודיווח היזון מסכם שוטף המאשר קליטת הכספים וההפרשות | 1 | V | V | V | V | V |  |  |
| 51 | מעסיקים | דיווח שוטף | סוג פעולה 1 | מייצג | דיווח קובץ ע"י מייצג הכולל 3 מנות מ- 2 מעסיקים לקופה עם 2 העברות כספיות (העברה עבור כל מעסיק בנפרד) כולל התייחסות לסעיף 14 (עובדים עם סעיף 14, ללא סעיף 14 וסעיף 14 שחל/ התבטל בתאריך מסוים) | קליטה תקינה של דיווח שוטף ודיווח היזון מסכם שוטף המאשר קליטת הכספים וההפרשות | 2 | V | V | V | V | V |  |  |
| 52 | מעסיקים | דיווח שוטף | סוג פעולה 1 | מעסיק | דיווח קובץ ממעסיק הכולל מנה אחת עם אמצעי תשלום הרשאה לחיוב חשבון | קליטה תקינה של דיווח שוטף ודיווח היזון מסכם שוטף המאשר קליטת הכספים וההפרשות | 3 | V | V | V | V | V |  |  |
| 53 | מעסיקים | דיווח שוטף | סוג פעולה 1 | מעסיק | דיווח קובץ ממעסיק הכולל מנה אחת עם דיווח סטטוס עובדים ללא הפרשות | קליטה תקינה של דיווח שוטף ודיווח היזון מסכם שוטף המאשר קליטת הכספים וההפרשות | 3 | V | V | V | V | V |  |  |
| 54 | מעסיקים | דיווח שלילי | סוג פעולה 5 | מעסיק | דיווח קובץ ממעסיק הכולל בקשה להשבת כספים שהופקדו ביתר | קליטה תקינה של דיווח שלילי ודיווח היזון מסכם שוטף | 2 | V | V | V | V | V |  |  |
| 55 | מעסיקים | היזון מסכם ראשוני |  | מעסיק | היזון מסכם עם סטטוס רשומה 1 ו- 5 (כולל פיצול הפרשות) |  | 2 | V |  |  |  |  |  |  |
| 56 | מעסיקים | היזון מסכם ראשוני |  | מעסיק | היזון מסכם על עובד שנייד את הכסף |  | 2 | V | V | V | V | V |  |  |
| 57 | מעסיקים | היזון מסכם ראשוני |  | מעסיק | היזון מסכם הכולל דוח נגרעים |  | 2 | V | V | V | V | V |  |  |
| 58 | מעסיקים | היזון מסכם שבועי |  | מעסיק | היזון מסכם עם יותר מהשבה יזומה אחת בשבוע |  | 2 | V | V | V | V | V |  |  |
| 59 | מעסיקים | היזון שנתי |  | מעסיק | דיווח היזון שנתי | קליטה תקינה של היזון שנתי במסלקה ודיווח משוב א' תקין מהמסלקה | 3 | V | V | V | V | V |  |  |
| 60 | ניוד | תהליך ניוד מלא עד העברה מקופה מעבירה לקופה מקבלת |  |  | תהליך ניוד מלא מקופה מעבירה לקופה מקבלת | תהליך תקין מקצה לקצה החל מדיווח נספח א + ד מקופה מקבלת ועד דיווח נספח ה' 1 מאשר ע"י קופה מקבלת על נספח ז + ח שדווח מקופה מעבירה הערה – דיווח נספח ז + ח יתבצע בסבב 2 | 1 | V | V |  | V | V |  |  |
| 61 | ניוד | תהליך ניוד שמסתיים בשימור ע"י קופה מעבירה |  |  | תהליך ניוד שמסתיים בשימור ע"י קופה מקבלת כולל החזר הפקדות | תהליך תקין מקצה לקצה החל מדיווח נספח א + ד מקופה מקבלת ועד דיווח נספח ה' 1 מאשר (קוד 24) ע"י קופה מקבלת על נספח ו' שדווח מקופה מעבירה ולאחר מכן דיווח נספח ז + ח החזר הפקדות מקופה מקבלת לקופה מעבירה | 2 | V | V |  | V | V |  |  |
| 62 | ניוד | העברת נספח א' מבעל רשיון לקופה מקבלת |  |  | דיווח נספח א מבעל רשיון לקופה מקבלת | קליטה תקינה של נספח א' ע"י קופה מקבלת ודיווח נספח ה' 1 מאשר | 3 | V | V |  | V | V |  |  |
| 63 | ניוד | תהליך ניוד מלא עד העברה מקופה מעבירה לקופה מקבלת |  |  | תהליך ניוד מלא של עמית עם כיסוי א.כ.ע | תהליך תקין מקצה לקצה החל מדיווח נספח א + ד מקופה מקבלת ועד דיווח נספח ה' 1 מאשר ע"י קופה מקבלת על נספח ז + ח שדווח מקופה מעבירה (שמכיל נתונים על גיל תום ביטוח א.כ.ע נכון למועד הניוד) | 2 | V | V |  |  |  |  |  |
| 64 | ניוד | תהליך ניוד מלא עד העברה מקופה מעבירה לקופה מקבלת |  |  | תהליך ניוד מלא של עמית עם כיסוי למקרה מוות (ניוד מביטוח לפנסיה מקיפה) | תהליך תקין מקצה לקצה החל מדיווח נספח א + ד מקופה מקבלת ועד דיווח נספח ה' 1 מאשר ע"י קופה מקבלת על נספח ז + ח שדווח מקופה מעבירה (שמכיל נתונים על גיל תום ביטוח למקרה מוות נכון למועד הניוד) | 2 | V | V |  |  |  |  |  |
| 65 | ניוד | תהליך ניוד מלא עד העברה מקופה מעבירה לקופה מקבלת |  |  | תהליך ניוד מלא של עמית עם תקופת אכשרה | תהליך תקין מקצה לקצה החל מדיווח נספח א + ד מקופה מקבלת ועד דיווח נספח ה' 1 מאשר ע"י קופה מקבלת על נספח ז + ח שדווח מקופה מעבירה (הכולל מידע על תקופת אכשרה) | 2 |  | V |  |  |  |  |  |
| 66 | ניוד | תהליך ניוד מלא עד העברה מקופה מעבירה לקופה מקבלת |  |  | תהליך ניוד מלא של עמית בלי תקופת אכשרה | תהליך תקין מקצה לקצה החל מדיווח נספח א + ד מקופה מקבלת ועד דיווח נספח ה' 1 מאשר ע"י קופה מקבלת על נספח ז + ח שדווח מקופה מעבירה (ללא דיווח על תקופת אכשרה) | 2 |  | V |  |  |  |  |  |
| 67 | ניוד | תהליך ניוד מלא עד העברה מקופה מעבירה לקופה מקבלת |  |  | תהליך ניוד מלא של עמית שביצע התחשבנות על כספי הפצויים (כולל ניכוי מס) | תהליך תקין מקצה לקצה החל מדיווח נספח א + ד מקופה מקבלת ועד דיווח נספח ה' 1 מאשר ע"י קופה מקבלת על נספח ז + ח שדווח מקופה מעבירה (הכולל מידע על התחשבנות שבוצעה על כספי הפיצויים מול המעסיק) | 2 | V | V |  | V |  |  |  |
| 68 | ניוד | תהליך ניוד מלא עד העברה מקופה מעבירה לקופה מקבלת |  |  | תהליך ניוד מלא של עמית שלא ביצע התחשבנות על כספי הפצויים | תהליך תקין מקצה לקצה החל מדיווח נספח א + ד מקופה מקבלת ועד דיווח נספח ה' 1 מאשר ע"י קופה מקבלת על נספח ז + ח שדווח מקופה מעבירה (ללא מידע על התחשבנות שבוצעה על כספי הפיצויים מול המעסיק) | 2 | V | V |  | V |  |  |  |

# תסריטי בדיקות – לפי סבב

סה"כ תסריטים לפי סבב:

סבב 1 – 16

סבב 2 – 37

סבב 3 – 15

סך הכל – 68 תסריטים

הערה – בסבב 3 תתבצע הרצה חוזרת של מספר תסריטים מסבב 1 וסבב 2 (רשימת התסריטים תפורסם לקראת תחילתו) וזאת על מנת לבדוק תיקונים ולוודא תקינות ושלמות תהליכים לקראת הפעלה מבצעית של הגרסה

|  |  |  |  |  |  |  |  | ביטוח | פנסיה |  | גמל |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| סבב | מספר תסריט | ממשק | תהליך בדיקה | קוד אירוע | גורם שולח | תסריט | תוצאה צפויה | 1, 6, 5, 7, 8 | 2 - חדשה | 2 - ותיקה | 3 | 4 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9301 | מתפעל | בקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים הרשומות לזכות עובד מסויים לצורך מילוי טופס 161 מגוף מסוים - בקשה ממתפעל בשם מעסיק ללא אישור עובד, כאשר על יתרות הפיצויים של העובד לא חל סעיף 14 | קליטה תקינה של אירוע 9301 שאינו כולל אישור העובד למעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים ודיווח מענה תקין של ממשק יתרות פיצויים שאינו כולל יתרות בסעיף 14 (לעובד יתרות פיצויים והוא אינו חתום על סעיף 14) | V | V | V | V |  |  |  |
| 1 | 4 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9301 | מעסיק | בקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים הרשומות לזכות עובד מסויים לצורך מילוי טופס 161 מגוף מסוים - בקשה ממעסיק ללא אישור עובד, כאשר על יתרות הפיצויים של העובד חל סעיף 14 במשך כל תקופת העסקתו | קליטה תקינה של אירוע 9301 שאינו כולל אישור העובד למעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים ודיווח מענה תקין של ממשק משוב מנהלי עם קוד 1008 - עובד חתום על סעיף 14 (כל היתרות של העובד הן תחת סעיף 14) | V | V | V | V |  |  |  |
| 1 | 11 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9303 | מעסיק | בקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים הרשומות לזכות עובד מסויים לצורך מילוי טופס 161 מגוף מסוים - בקשה ממעסיק ללא אישור עובד וכאשר על יתרות הפיצויים של העובד לא חל סעיף 14 | קליטה תקינה של אירוע 9301 שאינו כולל אישור העובד למעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים ודיווח מענה תקין של ממשק יתרות פיצויים שאינו כולל יתרות בסעיף 14 | V | V | V | V |  |  |  |
| 1 | 13 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9300 | מתפעל | בקשת מעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים ללא סעיף 14 בגין כלל העובדים (יתרות לסופי חודשים) מגוף מוסדי מסוים ממתפעל בשם מעסיק ללא חברות בנות | קליטה תקינה של אירוע 9300 ודיווח מענה תקין של ממשק יתרות פיצויים עם פירוט יתרות של עובדי המעסיק | V | V | V | V |  |  |  |
| 1 | 15 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9300 | מעסיק | בקשת מעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים ללא סעיף 14 בגין כלל העובדים (יתרות לסופי חודשים) מגוף מוסדי מסוים ממעסיק ללא חברות בנות – באופן מתמשך | קליטה תקינה של אירוע 9300 ודיווח מענה תקין של ממשק יתרות פיצויים עם פירוט יתרות של עובדי המעסיק (מענה ראשון בלבד) | V | V | V | V |  |  |  |
| 1 | 18 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9302 | מתפעל | בקשת מעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים ללא סעיף 14 בגין כלל העובדים (יתרות לסופי חודשים) מכל הגופים המוסדיים ממתפעל בשם מעסיק ללא חברות בנות | קליטה תקינה של אירוע 9302 ודיווח מענה תקין של ממשק יתרות פיצויים עם פירוט יתרות של עובדי המעסיק | V | V | V | V |  |  |  |
| 1 | 20 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9302 | מתפעל | בקשת מעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים ללא סעיף 14 בגין כלל העובדים (יתרות לסופי חודשים) מכל הגופים המוסדיים ממתפעל בשם מעסיק ללא חברות בנות – באופן מתמשך | קליטה תקינה של אירוע 9302 ודיווח מענה תקין של ממשק יתרות פיצויים עם פירוט יתרות של עובדי המעסיק (מענה ראשון בלבד) | V | V | V | V |  |  |  |
| 1 | 22 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9305 | בעל רשיון | בקשה לקבלת מידע מיצרן מסויים על יתרות פיצויים הרשומות לזכות חוסך בגין תקופת עבודתו אצל מעסיק מסויים מהעבר מבעל רשיון בשם חוסך | קליטה תקינה של אירוע 9305 ודיווח מענה יתרות פיצויים תקין | V | V | V | V |  |  |  |
| 1 | 26 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9301 | מעסיק | בקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים הרשומות לזכות עובד מסויים לצורך מילוי טופס 161 מגוף מסוים ממעסיק שאינו קיים אצל הגוף המוסדי | קליטה תקינה של אירוע 9301 ודיווח מענה תקין של משוב ב' | V | V | V | V |  |  |  |
| 1 | 31 | אירועים | בקשות מידע | 1801 | בעל רשיון | העברת מסמכים לאירוע עזיבת מקום עבודה לגוף מוסדי מבעל רשיון בשם חוסך – ללא דיווח בלוק מעסיק | קליטה תקינה של האירוע אצל הגוף המוסדי ודיווח מענה של קוד 1020 בממשק משוב מנהלי | V | V | V | V | V | V | V |
| 1 | 37 | אירועים | בקשות מידע | 9100 | בעל רשיון | בקשת מידע מכלל הגופים מבעל רשיון בשם חוסך שמוכר ע"י הגוף המוסדי (מענה של אחזקות) | קליטה תקינה של האירוע אצל הגוף המוסדי ודיווח מענה ממשק אחזקות | V | V | V | V | V | V | V |
| 1 | 38 | אירועים | בקשות מידע | 9100 | חוסך | בקשת מידע מכלל הגופים מחוסך שמוכר ע"י הגוף המוסדי (מענה של אחזקות) | קליטה תקינה של האירוע אצל הגוף המוסדי ודיווח מענה משוב ב' | V | V | V | V | V | V | V |
| 1 | 40 | אחזקות | בקשות מידע | 9101 | חוסך | בקשת מידע מגוף מוסדי מסוים על חוסך עם ריסק זמני | קליטה תקינה של האירוע אצל הגוף המוסדי ודיווח מענה של ממשק אחזקות עם פוליסה בסטטוס "ריסק זמני" כולל דיווח של תאריך תוקף ריסק זמני | V | V |  |  |  |  |  |
| 1 | 41 | אחזקות | בקשות מידע | 9101 | חוסך | בקשת מידע מגוף מוסדי מסוים על חוסך עם סוג תוכנית/חשבון שכיר ועצמאי | קליטה תקינה של האירוע אצל הגוף המוסדי ודיווח מענה של ממשק אחזקות עם הערך "שכיר ועצמאי" בשדה סוג תוכנית או חשבון | V | V |  |  |  |  |  |
| 1 | 50 | מעסיקים | דיווח שוטף | סוג פעולה 1 | מעסיק | דיווח ממעסיק לקופה של שתי מנות בקובץ והעברה כספית אחת כולל התייחסות לסעיף 14 (עובדים עם סעיף 14, ללא סעיף 14 וסעיף 14 שחל/ התבטל בתאריך מסוים) | קליטה תקינה של דיווח שוטף ודיווח היזון מסכם שוטף המאשר קליטת הכספים וההפרשות | V | V | V | V | V |  |  |
| 1 | 60 | ניוד | תהליך ניוד מלא עד העברה מקופה מעבירה לקופה מקבלת |  |  | תהליך ניוד מלא מקופה מעבירה לקופה מקבלת | תהליך תקין מקצה לקצה החל מדיווח נספח א + ד מקופה מקבלת ועד דיווח נספח ה' 1 מאשר ע"י קופה מקבלת על נספח ז + ח שדווח מקופה מעבירה הערה – דיווח נספח ז + ח יתבצע בסבב 2 | V | V |  | V | V |  |  |
| 2 | 46 | אחזקות | בקשות מידע | 9101 | חוסך | בקשת מידע מגוף מוסדי מסוים על חוסך עם מענה הכולל יתרות חזויות לגיל פרישה | קליטה תקינה של האירוע אצל הגוף המוסדי ודיווח מענה של ממשק אחזקות עם נתונים בבלוק יתרות חזויות לגיל פרישה | V | V |  | V |  |  |  |
| 2 | 1 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9301 | מתפעל | בקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים הרשומות לזכות עובד מסויים לצורך מילוי טופס 161 מגוף מסוים - בקשה ממתפעל בשם מעסיק כולל אישור עובד, כאשר על יתרות הפיצויים של העובד חל סעיף 14 במשך כל תקופת העסקתו | קליטה תקינה של אירוע 9301 הכולל אישור העובד למעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים ודיווח מענה תקין של ממשק יתרות פיצויים כולל יתרות בסעיף 14 | V | V | V | V |  |  |  |
| 2 | 3 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9301 | מעסיק | בקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים הרשומות לזכות עובד מסויים לצורך מילוי טופס 161 מגוף מסוים - בקשה ממעסיק כולל אישור עובד, כאשר על יתרות הפיצויים של העובד חל סעיף 14 החל במועד כלשהו במהלך מתקופת העסקתו | קליטה תקינה של אירוע 9301 הכולל אישור העובד למעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים ודיווח מענה תקין של ממשק יתרות פיצויים עם כספים בסעיף 14 וגם כספים שאינם בסעיף 14 | V | V | V | V |  |  |  |
| 2 | 5 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9301 | מעסיק | בקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים הרשומות לזכות עובד מסויים לצורך מילוי טופס 161 מגוף מסוים - בקשה ממעסיק כולל אישור עובד עבור עובד שאינו חתום על סעיף 14 | קליטה תקינה של אירוע 9301 שכולל אישור העובד למעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים ודיווח מענה תקין של ממשק יתרות פיצויים ללא כספים בסעיף 14 (העובד אינו חתום על סעיף 14) | V | V | V | V |  |  |  |
| 2 | 6 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9301 | מעסיק | בקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים הרשומות לזכות עובד מסויים לצורך מילוי טופס 161 מגוף מסוים - בקשה ממעסיק ללא כולל אישור עובד וכולל בקשה לחברות בנות | קליטה תקינה של אירוע 9301 הכולל אישור העובד למעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים + חברות בנות ודיווח מענה תקין של ממשק יתרות פיצויים כולל יתרות בסעיף 14 כולל עבור חברות הבנות | V | V | V | V |  |  |  |
| 2 | 7 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9301 | מעסיק | בקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים הרשומות לזכות עובד מסויים לצורך מילוי טופס 161 מגוף מסוים - בקשה ממעסיק כולל אישור עובד עבור עובד שאינו חתום על סעיף 14 | קליטה תקינה של אירוע 9301 ודיווח מענה יתרות פיצויים עם מספר מעמדות מס לעובד | V | V | V | V |  |  |  |
| 2 | 10 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9303 | מתפעל | בקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים הרשומות לזכות עובד מסויים לצורך מילוי טופס 161 מגוף מסוים - בקשה ממתפעל בשם מעסיק כולל אישור עובד וכאשר על יתרות הפיצויים של העובד חל סעיף 14 | קליטה תקינה של אירוע 9301 הכולל אישור העובד למעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים ודיווח מענה תקין של ממשק יתרות פיצויים כולל יתרות בסעיף 14 | V | V | V | V |  |  |  |
| 2 | 12 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9303 | מעסיק | בבקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים הרשומות לזכות עובד מסויים לצורך מילוי טופס 161 מגוף מסוים - בקשה ממעסיק כולל אישור עובד וכולל בקשה למידע על חברות בנות וכאשר על יתרות הפיצויים של העובד חל סעיף 14 | קליטה תקינה של אירוע 9301 הכולל אישור העובד למעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים + חברות בנות ודיווח מענה תקין של ממשק יתרות פיצויים כולל יתרות בסעיף 14 כולל עבור חברות הבנות | V | V | V | V |  |  |  |
| 2 | 14 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9300 | מתפעל | בקשת מעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים ללא סעיף 14 בגין כלל העובדים (יתרות לסופי חודשים) מגוף מוסדי מסוים ממתפעל בשם מעסיק כולל חברות בנות | קליטה תקינה של אירוע 9300 הכולל בקשה למידע על חברות בנות ודיווח מענה תקין של ממשק יתרות פיצויים עם פירוט יתרות של עובדי המעסיק כולל עבור חברות הבנות | V | V | V | V |  |  |  |
| 2 | 19 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9302 | מעסיק | בקשת מעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים ללא סעיף 14 בגין כלל העובדים (יתרות לסופי חודשים) מכל הגופים המוסדיים ממעסיק כולל חברות בנות | קליטה תקינה של אירוע 9302 הכולל בקשה למידע על חברות בנות ודיווח מענה תקין של ממשק יתרות פיצויים עם פירוט יתרות של עובדי המעסיק כולל עבור חברות הבנות | V | V | V | V |  |  |  |
| 2 | 21 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9302 | מעסיק | בקשת מעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים ללא סעיף 14 בגין כלל העובדים (יתרות לסופי חודשים) מכל הגופים המוסדיים ממעסיק כולל חברות בנות – באופן מתמשך | קליטה תקינה של אירוע 9302 הכולל בקשה למידע על חברות בנות ודיווח מענה תקין של ממשק יתרות פיצויים עם פירוט יתרות של עובדי המעסיק כולל עבור חברות הבנות (מענה ראשון בלבד) | V | V | V | V |  |  |  |
| 2 | 23 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9305 | חוסך | בקשה לקבלת מידע מיצרן מסויים על יתרות פיצויים הרשומות לזכות חוסך בגין תקופת עבודתו אצל מעסיק מסויים מהעבר מחוסך | קליטה תקינה של אירוע 9305 ודיווח מענה יתרות פיצויים תקין | V | V | V | V |  |  |  |
| 2 | 24 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9306 | בעל רשיון | בקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים הרשומות לזכות חוסך מכלל הגופים מבעל רשיון בשם חוסך | קליטה תקינה של אירוע 9306 ודיווח מענה יתרות פיצויים תקין | V | V | V | V |  |  |  |
| 2 | 25 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9306 | חוסך | בקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים הרשומות לזכות חוסך מכלל הגופים מחוסך עם יתרות של מעסיק נוכחי ומעסיק קודם | קליטה תקינה של אירוע 9306 ודיווח מענה יתרות פיצויים תקין | V | V | V | V |  |  |  |
| 2 | 30 | אירועים | בקשות מידע | 1801 | חוסך | העברת מסמכים לאירוע עזיבת מקום עבודה לגוף מוסדי מחוסך – כולל דיווח בלוק מעסיק | קליטה תקינה של האירוע אצל הגוף המוסדי ודיווח מענה של קוד 1020 בממשק משוב מנהלי | V | V | V | V | V | V | V |
| 2 | 35 | אירועים | בקשות מידע | 1810 | מתפעל | העברת מסמכים מאת מתפעל בשם מעסיק לגוף מוסדי | קליטה תקינה של האירוע אצל הגוף המוסדי ודיווח מענה של קוד 1020 בממשק משוב מנהלי | V | V | V | V | V | V | V |
| 2 | 36 | אירועים | בקשות מידע | 1810 | מעסיק | העברת מסמכים מאת מעסיק לגוף מוסדי | קליטה תקינה של האירוע אצל הגוף המוסדי ודיווח מענה של קוד 1020 בממשק משוב מנהלי | V | V | V | V | V | V | V |
| 2 | 42 | אחזקות | בקשות מידע | 9101 | חוסך | בקשת מידע מגוף מוסדי מסוים על חוסך עם מענה של הערך 1 בשדה "כולל זכאות להבטחת תשואה" | קליטה תקינה של האירוע אצל הגוף המוסדי ודיווח מענה של ממשק אחזקות עם הערך 1 = כן, באמצעות אג"ח מיועדות בלבד בשדה "כולל זכאות להבטחת תשואה" | V |  |  | V |  |  |  |
| 2 | 43 | אחזקות | בקשות מידע | 9101 | חוסך | בקשת מידע מגוף מוסדי מסוים על חוסך עם מענה של הערך 2 בשדה "כולל זכאות להבטחת תשואה" | קליטה תקינה של האירוע אצל הגוף המוסדי ודיווח מענה של ממשק אחזקות עם הערך 2 = כן באמצעות אג"ח מיועדות ו/או מנגנון אפיק השקעה מובטח תשואה בשדה "כולל זכאות להבטחת תשואה" |  | V | V |  |  |  |  |
| 2 | 44 | אחזקות | בקשות מידע | 9101 | חוסך | בקשת מידע מגוף מוסדי מסוים על חוסך עם מענה של הערך 3 בשדה "כולל זכאות להבטחת תשואה" | קליטה תקינה של האירוע אצל הגוף המוסדי ודיווח מענה של ממשק אחזקות עם הערך 3 = כן, באמצעות הבטחת תשואה מתוקף תנאי הפוליסה או תנאי תקנון קופת הגמל בשדה "כולל זכאות להבטחת תשואה" | V |  |  | V |  |  |  |
| 2 | 45 | אחזקות | בקשות מידע | 9101 | חוסך | בקשת מידע מגוף מוסדי מסוים על חוסך עם מענה של הערך 4 בשדה "כולל זכאות להבטחת תשואה" | קליטה תקינה של האירוע אצל הגוף המוסדי ודיווח מענה של ממשק אחזקות עם הערך 4 = לא בשדה "כולל זכאות להבטחת תשואה" | V |  |  |  | V | V | V |
| 2 | 47 | אחזקות | בקשות מידע | 9101 | חוסך | בקשת מידע מגוף מוסדי מסוים על חוסך עם מענה ללא יתרות חזויות לגיל פרישה | קליטה תקינה של האירוע אצל הגוף המוסדי ודיווח מענה של ממשק אחזקות עם נתונים בבלוק יתרות חזויות לגיל פרישה |  |  | V |  | V | V | V |
| 2 | 48 | אחזקות | בקשות מידע | 9101 | חוסך | בקשת מידע מגוף מוסדי מסוים על חוסך עם סוכן ממונה בפוליסה/ חשבון | קליטה תקינה של האירוע אצל הגוף המוסדי ודיווח מענה של ממשק אחזקות עם מיופה כוח מסוג סוכן או יועץ (כולל תאריך תום תוקף ייפוי כוח לבעל רשיון) | V | V | V | V | V | V | V |
| 2 | 49 | מעסיקים | דיווח שוטף | סוג פעולה 1 | מייצג | דיווח קובץ ע"י מייצג הכולל 3 מנות מ- 2 מעסיקים לקופה עם העברה כספית אחת עבור 3 המנות כולל התייחסות לסעיף 14 (עובדים עם סעיף 14, ללא סעיף 14 וסעיף 14 שחל/ התבטל בתאריך מסוים) | קליטה תקינה של דיווח שוטף ודיווח היזון מסכם שוטף המאשר קליטת הכספים וההפרשות | V | V | V | V | V |  |  |
| 2 | 51 | מעסיקים | דיווח שוטף | סוג פעולה 1 | מייצג | דיווח קובץ ע"י מייצג הכולל 3 מנות מ- 2 מעסיקים לקופה עם 2 העברות כספיות (העברה עבור כל מעסיק בנפרד) כולל התייחסות לסעיף 14 (עובדים עם סעיף 14, ללא סעיף 14 וסעיף 14 שחל/ התבטל בתאריך מסוים) | קליטה תקינה של דיווח שוטף ודיווח היזון מסכם שוטף המאשר קליטת הכספים וההפרשות | V | V | V | V | V |  |  |
| 2 | 54 | מעסיקים | דיווח שלילי | סוג פעולה 5 | מעסיק | דיווח קובץ ממעסיק הכולל בקשה להשבת כספים שהופקדו ביתר | קליטה תקינה של דיווח שלילי ודיווח היזון מסכם שוטף | V | V | V | V | V |  |  |
| 2 | 55 | מעסיקים | היזון מסכם ראשוני |  | מעסיק | היזון מסכם עם סטטוס רשומה 1 ו- 5 (כולל פיצול הפרשות) |  | V |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 56 | מעסיקים | היזון מסכם ראשוני |  | מעסיק | היזון מסכם על עובד שנייד את הכסף |  | V | V | V | V | V |  |  |
| 2 | 57 | מעסיקים | היזון מסכם ראשוני |  | מעסיק | היזון מסכם הכולל דוח נגרעים |  | V | V | V | V | V |  |  |
| 2 | 58 | מעסיקים | היזון מסכם שבועי |  | מעסיק | היזון מסכם עם יותר מהשבה יזומה אחת בשבוע |  | V | V | V | V | V |  |  |
| 2 | 61 | ניוד | תהליך ניוד שמסתיים בשימור ע"י קופה מעבירה |  |  | תהליך ניוד שמסתיים בשימור ע"י קופה מקבלת כולל החזר הפקדות | תהליך תקין מקצה לקצה החל מדיווח נספח א + ד מקופה מקבלת ועד דיווח נספח ה' 1 מאשר (קוד 24) ע"י קופה מקבלת על נספח ו' שדווח מקופה מעבירה ולאחר מכן דיווח נספח ז + ח החזר הפקדות מקופה מקבלת לקופה מעבירה | V | V |  | V | V |  |  |
| 2 | 63 | ניוד | תהליך ניוד מלא עד העברה מקופה מעבירה לקופה מקבלת |  |  | תהליך ניוד מלא של עמית עם כיסוי א.כ.ע | תהליך תקין מקצה לקצה החל מדיווח נספח א + ד מקופה מקבלת ועד דיווח נספח ה' 1 מאשר ע"י קופה מקבלת על נספח ז + ח שדווח מקופה מעבירה (שמכיל נתונים על גיל תום ביטוח א.כ.ע נכון למועד הניוד) | V | V |  |  |  |  |  |
| 2 | 64 | ניוד | תהליך ניוד מלא עד העברה מקופה מעבירה לקופה מקבלת |  |  | תהליך ניוד מלא של עמית עם כיסוי למקרה מוות (ניוד מביטוח לפנסיה מקיפה) | תהליך תקין מקצה לקצה החל מדיווח נספח א + ד מקופה מקבלת ועד דיווח נספח ה' 1 מאשר ע"י קופה מקבלת על נספח ז + ח שדווח מקופה מעבירה (שמכיל נתונים על גיל תום ביטוח למקרה מוות נכון למועד הניוד) | V | V |  |  |  |  |  |
| 2 | 65 | ניוד | תהליך ניוד מלא עד העברה מקופה מעבירה לקופה מקבלת |  |  | תהליך ניוד מלא של עמית עם תקופת אכשרה | תהליך תקין מקצה לקצה החל מדיווח נספח א + ד מקופה מקבלת ועד דיווח נספח ה' 1 מאשר ע"י קופה מקבלת על נספח ז + ח שדווח מקופה מעבירה (הכולל מידע על תקופת אכשרה) |  | V |  |  |  |  |  |
| 2 | 66 | ניוד | תהליך ניוד מלא עד העברה מקופה מעבירה לקופה מקבלת |  |  | תהליך ניוד מלא של עמית בלי תקופת אכשרה | תהליך תקין מקצה לקצה החל מדיווח נספח א + ד מקופה מקבלת ועד דיווח נספח ה' 1 מאשר ע"י קופה מקבלת על נספח ז + ח שדווח מקופה מעבירה (ללא דיווח על תקופת אכשרה) |  | V |  |  |  |  |  |
| 2 | 67 | ניוד | תהליך ניוד מלא עד העברה מקופה מעבירה לקופה מקבלת |  |  | תהליך ניוד מלא של עמית שביצע התחשבנות על כספי הפצויים (כולל ניכוי מס) | תהליך תקין מקצה לקצה החל מדיווח נספח א + ד מקופה מקבלת ועד דיווח נספח ה' 1 מאשר ע"י קופה מקבלת על נספח ז + ח שדווח מקופה מעבירה (הכולל מידע על התחשבנות שבוצעה על כספי הפיצויים מול המעסיק) | V | V |  | V |  |  |  |
| 2 | 68 | ניוד | תהליך ניוד מלא עד העברה מקופה מעבירה לקופה מקבלת |  |  | תהליך ניוד מלא של עמית שלא ביצע התחשבנות על כספי הפצויים | תהליך תקין מקצה לקצה החל מדיווח נספח א + ד מקופה מקבלת ועד דיווח נספח ה' 1 מאשר ע"י קופה מקבלת על נספח ז + ח שדווח מקופה מעבירה (ללא מידע על התחשבנות שבוצעה על כספי הפיצויים מול המעסיק) | V | V |  | V |  |  |  |
| 3 | 8 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9301 | מעסיק | בקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים הרשומות לזכות עובד מסויים לצורך מילוי טופס 161 מגוף מסוים - בקשה ממעסיק כולל אישור עובד עבור עובד שאינו חתום על סעיף 14 | קליטה תקינה של אירוע 9301 ודיווח מענה יתרות פיצויים עם מידע על עובד שהתחיל לקבל קצבה טרם פרישה | V | V | V | V |  |  |  |
| 3 | 9 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9301 | מתפעל | בקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים הרשומות לזכות עובד מסויים לצורך מילוי טופס 161 מגוף מסוים - בקשה ממתפעל בשם מעסיק כולל אישור עובד עבור עובד שחתום על סעיף 14 | כולל אישור עובד למידע על יתרות של סעיף 14 – נתוני ייצור | V | V | V | V |  |  |  |
| 3 | 16 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9300 | מעסיק | בקשת מעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים ללא סעיף 14 בגין כלל העובדים (יתרות לסופי חודשים) מגוף מוסדי מסוים ממעסיק כולל חברות בנות – באופן מתמשך | קליטה תקינה של אירוע 9300 הכולל בקשה למידע על חברות בנות ודיווח מענה תקין של ממשק יתרות פיצויים עם פירוט יתרות של עובדי המעסיק כולל עבור חברות הבנות (מענה ראשון בלבד) | V | V | V | V |  |  |  |
| 3 | 17 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9300 | מתפעל | בקשת מעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים ללא סעיף 14 בגין כלל העובדים (יתרות לסופי חודשים) מגוף מוסדי מסוים ממתפעל בשם מעסיק ללא חברות בנות – נתוני ייצור | קליטה תקינה של אירוע 9300 ודיווח מענה תקין של ממשק יתרות פיצויים עם פירוט יתרות של עובדי המעסיק (פרטי המעסיק יועברו לכל מוסדי באופן פרטני לצורך היערכות והעברת נתונים מסביבת הייצור לסביבת הבדיקות) | V | V | V | V |  |  |  |
| 3 | 27 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9303 | מעסיק | בקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים הרשומות לזכות עובד מסויים לצורך מילוי טופס 161 מגוף מסוים ממעסיק כולל אישור עובד – נתוני ייצור | קליטה תקינה של אירוע 9303 ודיווח מענה יתרות פיצויים תקין | V | V | V | V |  |  |  |
| 3 | 28 | יתרות פיצויים | בקשות מידע | 9301 | מעסיק | בקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים הרשומות לזכות עובד מסויים לצורך מילוי טופס 161 מגוף מסוים ממעסיק ללא אישור עובד אך עם טופס לא תקין כאשר - על יתרות הפיצויים של העובד חל סעיף 14 רק בחלק מתקופת העסקתו | קליטה תקינה של אירוע 9301 ודיווח רק כספי פיצויים שאינם תחת סעיף 14 | V | V | V | V |  |  |  |
| 3 | 29 | אירועים | בקשות מידע | 1800 | בעל רשיון | העברת מסמכים ממפיץ לגוף מוסדי מסויים עבור בקשת הצטרפות | קליטה תקינה של האירוע אצל הגוף המוסדי ודיווח מענה של קוד 1020 בממשק משוב מנהלי | V |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 32 | אירועים | בקשות מידע | 1802 | בעל רשיון | העברת מסמכים מבעל רשיון בשם חוסך לגוף מוסדי מסויים עבור בקשה לעדכון מסלולים | קליטה תקינה של האירוע אצל הגוף המוסדי ודיווח מענה של קוד 1020 בממשק משוב מנהלי | V |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 33 | אירועים | בקשות מידע | 1803 | בעל רשיון | העברת מסמכים מבעל רשיון בשם חוסך לגוף מוסדי מסויים עבור בקשה לעדכון הפקדות | קליטה תקינה של האירוע אצל הגוף המוסדי ודיווח מענה של קוד 1020 בממשק משוב מנהלי | V |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 34 | אירועים | בקשות מידע | 1804 | בעל רשיון | העברת מסמכים מבעל רשיון בשם חוסך לגוף מוסדי מסויים עבור בקשה לשינוי הפרשות | קליטה תקינה של האירוע אצל הגוף המוסדי ודיווח מענה של קוד 1020 בממשק משוב מנהלי | V |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 39 | אירועים | בקשות מידע | 1700 | בעל רשיון | מתן ייפוי כח לבעל רישיון (נספח ב' לחוזר ייפוי כח) עבור חוסך שמוכר ע"י הגוף המוסדי ובעל רשיון שמוכר אצל הגוף המוסדי | קליטה תקינה של האירוע אצל הגוף המוסדי ודיווח מענה משוב ב' המודיע על קליטה תקינה של ייפוי הכוח | V | V | V | V | V | V | V |
| 3 | 52 | מעסיקים | דיווח שוטף | סוג פעולה 1 | מעסיק | דיווח קובץ ממעסיק הכולל מנה אחת עם אמצעי תשלום הרשאה לחיוב חשבון | קליטה תקינה של דיווח שוטף ודיווח היזון מסכם שוטף המאשר קליטת הכספים וההפרשות | V | V | V | V | V |  |  |
| 3 | 53 | מעסיקים | דיווח שוטף | סוג פעולה 1 | מעסיק | דיווח קובץ ממעסיק הכולל מנה אחת עם דיווח סטטוס עובדים ללא הפרשות | קליטה תקינה של דיווח שוטף ודיווח היזון מסכם שוטף המאשר קליטת הכספים וההפרשות | V | V | V | V | V |  |  |
| 3 | 59 | מעסיקים | היזון שנתי |  | מעסיק | דיווח היזון שנתי | קליטה תקינה של היזון שנתי במסלקה ודיווח משוב א' תקין מהמסלקה | V | V | V | V | V |  |  |
| 3 | 62 | ניוד | העברת נספח א' מבעל רשיון לקופה מקבלת |  |  | דיווח נספח א מבעל רשיון לקופה מקבלת | קליטה תקינה של נספח א' ע"י קופה מקבלת ודיווח נספח ה' 1 מאשר | V | V |  | V | V |  |  |

# נתונים נדרשים להקמה עבור הרצת התסריטים

## נתונים עבור בקשות מידע – אירועים ואחזקות

| סוג מזהה בעל רשיון | מספר מזהה בעל רשיון | שם בעל רשיון | מספר ת.ז. חוסך | שם פרטי חוסך | שם משפחה חוסך | דרישות נתונים |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| תעודת זהות | 347464265 | סוכן שלי | 323168815 | גונן | פרץ | ריסק זמני (אחזקות) |
| תעודת זהות | 347464265 | סוכן שלי | 302826516 | אמה | שי | שכיר ועצמאי (אחזקות) |
| תעודת זהות | 347464265 | סוכן שלי | 327824520 | נועה | פרייס | 1 = כן, באמצעות אג"ח מיועדות בלבד בשדה "כולל זכאות להבטחת תשואה" |
| תעודת זהות | 347464265 | סוכן שלי | 347464265 | אדל | גל | = כן באמצעות אג"ח מיועדות ו/או מנגנון אפיק השקעה מובטח תשואה בשדה "כולל זכאות להבטחת תשואה" |
| תעודת זהות | 347464265 | סוכן שלי | 375646601 | שי | גפן | 3 בשדה "כולל זכאות להבטחת תשואה" |
| תעודת זהות | 347464265 | סוכן שלי | 31358336 | שלמה | דון | 4 = לא בשדה "כולל זכאות להבטחת תשואה" |
|  |  |  | 378843445 | בר | דגן | כולל נתונים בבלוק יתרות חזויות לגיל פרישה |
|  |  |  | 362654501 | ניצן | חיים | לא כולל נתונים בבלוק יתרות חזויות לגיל פרישה |
|  |  |  | 307122648 | אמיר | ישי |  |
| תעודת זהות | 378843445 | סוכן גדול | 381788223 | שמעון | לוי | סוכן ממונה |
| תעודת זהות | 378843445 | סוכן גדול | 375646601 | הילה | גדעון | סוכן מוכר אצל הגוף המוסדי, אך החוסך אינו קיים אצל הגוף המוסדי |
| תעודת זהות | 378843445 | סוכן גדול | 386430466 | שלו | מזרחי | סוכן מוכר אצל הגוף המוסדי, אך החוסך אינו קיים אצל הגוף המוסדי |

## נתונים עבור בקשות מידע – יתרות פיצויים

| מספר מזהה מייצג | חפ מעסיק | שם מעסיק | סטטוס מעסיק | שם פרטי חוסך/ עובד | שם משפחה חוסך/ עובד | מספר ת.ז. עובד/ ת | דרישות נתונים |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 511511511 | 512512512 | עובדים בע"מ | מעסיק נוכחי | יצחק | לוי | 21585419 | חתום על סעיף 14, כל היתרות בסעיף 14 |
| 511511511 | 512512512 | עובדים בע"מ | מעסיק נוכחי | יעקב | כהן | 42417139 | חתום על סעיף 14 החל מתאריך מסוים, חלק מהיתרות בסעיף 14 חלק לא בסעיף 14 |
| 511511511 | 512512512 | עובדים בע"מ | מעסיק נוכחי | שלמה | דון | 31358336 | חתום על סעיף 14. כל היתרות בסעיף 14. קיים לו מעסיק קודם (ראה מעסיק פועלים בע"מ) |
| 511511511 | 512512512 | עובדים בע"מ | מעסיק נוכחי | אשר | עמי | 34666321 | עובד לא חתום על סעיף 14, אין כספים בסעיף 14 |
| 511511511 | 512512512 | עובדים בע"מ | מעסיק נוכחי | יהודה | דקי | 50752302 | עובד התחיל לקבל קצבה טרם פרישה. לא חתום על סעיף 14 |
| 511511511 | 512512512 | עובדים בע"מ | מעסיק קודם | אלי | שמש | 335370268 | קיימות יתרות פיצויים של מעסיק קודם |
| 511511511 | 512512512 | עובדים בע"מ | מעסיק קודם | בתיה | כהן | 301010542 | קיימות יתרות פיצויים של מעסיק קודם |
| 511511511 | 515515515 | פועלים בע"מ | מעסיק נוכחי | דנה | כהן | 965214554 | לא חתום על סעיף 14, אין יתרות בסעיף 14 |
| 511511511 | 515515515 | פועלים בע"מ | מעסיק נוכחי | יצחק | לוי | 21585419 | חתום על סעיף 14. כל היתרות בסעיף 14 |
| 511511511 | 515515515 | פועלים בע"מ | מעסיק נוכחי | אנה | לוי | 312656598 | חתומה על סעיף 14 |
| 511511511 | 515515515 | פועלים בע"מ | מעסיק קודם | שלמה | דון | 31358336 | תאריך סיום עבודה 1.6.23. לא היה חתום על סעיף 14 |
| 511511511 | 515515515 | פועלים בע"מ | מעסיק קודם | גונן | פרץ | 323168815 | תאריך סיום עבודה 1.6.23. לא היה חתום על סעיף 14 |
| 511511511 | 515515515 | פועלים בע"מ | מעסיק קודם | שירה | לוי | 302826516 | קיימות יתרות פיצויים של מעסיק קודם |
| 511511511 | 514514514 | דרך ארץ בע"מ (חברת בת של פועלים בע"מ) | מעסיק נוכחי | גונן | פרץ | 323168815 | קיימות יתרות פיצויים |
| 511511511 | 514514514 | דרך ארץ בע"מ (חברת בת של פועלים בע"מ) | מעסיק נוכחי | אנה | לוי | 312656598 | לא חתומה על סעיף 14. |
| 511511511 | 514514514 | דרך ארץ בע"מ (חברת בת של פועלים בע"מ) | מעסיק נוכחי | יהב | לשם | 302826516 | חלק מהיתרות תחת סעיף 14 וחלק לא (חתום על סעיף 14 החל מתאריך מסוים) |
| 511511511 | 514514514 | דרך ארץ בע"מ (חברת בת של פועלים בע"מ) | מעסיק נוכחי | יהודה | דקי | 50752302 |  |
| 511511511 | 514514514 | דרך ארץ בע"מ (חברת בת של פועלים בע"מ) | מעסיק נוכחי | יצחק | לוי | 21585419 | חתום על סעיף 14, כל היתרות בסעיף 14 |

## נתונים עבור ממשק מעסיקים

הערה – רשימת הנתונים מטה משותפת בחלקה גם לרשימת הנתונים עבור בקשות מידע – יתרות פיצויים

| מספר מזהה מייצג | חפ מעסיק | שם מעסיק | תז. עובד/ת | שם פרטי | שם משפחה | שכר | מין | סעיף 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 513513513 | 512512516 | אשר ובניו בע"מ | 318853066 | דן | לוי | 11000 | זכר | חתום |
| 513513513 | 512512516 | אשר ובניו בע"מ | 357377878 | מנחם | כהן | 12000 | זכר | חתום החל מתאריך מסוים |
| 513513513 | 512512516 | אשר ובניו בע"מ | 355305822 | גלעד | דון | 13000 | זכר | חתום |
| 513513513 | 512512516 | אשר ובניו בע"מ | 355533639 | בני | עמי | 13500 | זכר | לא חתום |
| 513513513 | 512512516 | אשר ובניו בע"מ | 316562438 | שמעון | דקי | 14000 | זכר | לא חתום |
| 513513513 | 515515517 | בית תכנה בע"מ | 384642567 | הילה | כהן | 14000 | נקבה | חתום |
| 513513513 | 515515517 | בית תכנה בע"מ | 301203121 | בלה | לוי | 14000 | נקבה | לא חתום |
| 513513513 | 514514518 | דרך ארץ בע"מ (חברת בת של בית תכנה בע"מ) | 312364763 | ינון | יינון | 10000 | זכר | לא חתום |
| 513513513 | 514514518 | דרך ארץ בע"מ (חברת בת של בית תכנה בע"מ) | 307275420 | אסף | לשם | 8000 | זכר | לא חתום |
| 513513513 | 514514518 | דרך ארץ בע"מ (חברת בת של בית תכנה בע"מ) | 300305372 | גולן | דקי | 6000 | זכר | לא חתום |
| 513513513 | 514514518 | דרך ארץ בע"מ (חברת בת של בית תכנה בע"מ) | 370333130 | בן | לוי | 6000 | זכר | חתום |

## נתונים עבור ממשק ניוד

נתונים נדרשים עבור ממשק הניוד יפורסמו במסגרת פרסום שיבוץ הקופות לזוגות עד לתאריך 31.8.24.